附件
2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 博望区人民检察院绩效自评项目清单
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1.工会经费项目绩效目标自评表


	项目名称
	工会经费

	主管部门
	104-马鞍山市博望区人民检察院
	实施单位
	104001-马鞍山市博望区人民检察院

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	1.963
	1.963
	1.963
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	1.963
	1.963
	1.963
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	
	          其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	工会经费用于本院工会会员，保障我院工作平稳开展。
	经费全部用于工会途径。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	质量指标
	经费支出合规性
	严格执行相关财经法、制度
	达成预期指标
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	资金支出时效性
	≤12月
	12
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	项目资金预算安排
	2
	1.963
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	成本总体安排
	2
	1.963
	10
	10
	

	
	效益指标(30分)
	可持续影响指标
	保障检察工作平稳进行
	影响程度明显
	达成预期指标
	15
	15
	

	
	
	经济效益指标
	
	
	
	
	0
	

	
	
	社会效益指标
	保障员工福利待遇
	
	
	
	0
	

	
	
	生态效益指标
	
	影响程度明显
	达成预期指标
	15
	15
	

	
	满意度指标(10分)
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥95%
	100
	10
	10
	

	总分
	
	100
	100.00
	












2. 2021年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效目标自评表

	项目名称
	2021年中央政法纪检监察转移支付资金

	主管部门
	104-马鞍山市博望区人民检察院
	实施单位
	104001-马鞍山市博望区人民检察院

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	5.109
	5.109
	5.109
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	0
	0
	0
	—
	
	

	
	上年结转资金
	5.109
	5.109
	5.109
	—
	
	

	
	          其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	通过政法转移支付资金，建立起更加完善的检察院经费保障机制，以确保检察院依法履行职责。
	使用政法转移支付资金，保障各项检察业务工作的进展，更好的完成检察职能。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	数量指标
	资金到位率
	＝100%
	100
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	案-件比
	达到或超过全平均水平
	达成预期指标
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	资金拨付时效
	及时
	达成预期指标
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	成本支出额度
	5
	5
	10
	10
	

	
	效益指标(30分)
	社会效益指标
	人民群众安全感
	≥95%
	97
	10
	10
	

	
	
	经济效益指标
	提升检察执行能力
	影响程度高
	达成预期指标
	10
	10
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	0
	

	
	
	可持续影响指标
	建立起更加完善的检察院经费保障机制
	影响程度高
	达成预期指标
	10
	10
	

	
	满意度指标(10分)
	满意度指标
	群众对检察工作满意度
	≥95%
	98
	10
	10
	

	总分
	
	100
	100.00
	














3. 补发退休人员补贴项目绩效目标自评表

	项目名称
	补发退休人员补贴

	主管部门
	104-马鞍山市博望区人民检察院
	实施单位
	104001-马鞍山市博望区人民检察院

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	3.112
	3.112
	3.112
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	3.112
	3.112
	3.112
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	
	          其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	保障检察工作正常运转，同时保障退休人员的补贴经费。
	经费用于退休人员补贴，保障了退休人员的经费。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	质量指标
	资金支出合规性
	严格执行相关财经法规、制度
	达成预期指标
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	资金支出时效性
	≤12月
	12
	15
	15
	

	
	
	数量指标
	预算经费安排
	3.112
	3.112
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	成本经费安排
	≤4万元
	3.112
	10
	10
	

	
	效益指标(30分)
	可持续影响指标
	保障检察工作正常进行
	效果明显
	达成预期指标
	15
	15
	

	
	
	经济效益指标
	
	
	
	
	0
	

	
	
	社会效益指标
	保障退休人员的补贴经费
	效果明显
	达成预期指标
	15
	15
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	0
	

	
	满意度指标(10分)
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥95%
	100
	10
	10
	

	总分
	
	100
	100.00
	













4. 博望区检察院两房基建项目绩效目标自评表

	项目名称
	博望区检察院两房基建项目支出

	主管部门
	104-马鞍山市博望区人民检察院
	实施单位
	104001-马鞍山市博望区人民检察院

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	450
	450
	115.76
	10
	25.72%
	2.57

	
	其中：本年财政拨款
	450
	450
	115.76
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	
	          其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按合同支付2022年基建工程款。
	2022年基建工程已基本完工，因为竣工审计未完成，造成项目支付进度较慢。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	质量指标
	工程验收合格率
	＝100%
	100
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	按期完工
	达到进度要求
	达成预期指标
	15
	15
	

	
	
	数量指标
	财政资金安排总额
	450
	450
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	经费支出控制范围
	≤450万元
	115.76
	10
	10
	

	
	效益指标(30分)
	社会效益指标
	人民群众安全感
	≥95%
	98
	15
	15
	

	
	
	经济效益指标
	
	
	
	
	0
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	0
	

	
	
	可持续影响指标
	保障项目开展
	效果较好
	达成预期指标
	15
	15
	

	
	满意度指标(10分)
	满意度指标
	群众对检察工作满意度
	≥95%
	97
	10
	10
	

	总分
	
	100
	92.57
	
















5. 聘用司机外包项目绩效目标自评表

	项目名称
	聘用司机外包

	主管部门
	104-马鞍山市博望区人民检察院
	实施单位
	104001-马鞍山市博望区人民检察院

	项目资金                    （万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值 
	执行率
	得分

	
	年度资金总额：
	13
	13
	13
	10
	100.00%
	10.00

	
	其中：本年财政拨款
	13
	13
	13
	—
	
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	
	          其他资金
	0
	0
	0
	—
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	全年支付完成。
	项目经费保障检察工作顺利进行。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标(50分)
	质量指标
	经费支出合规性
	严格执行相关财经法、制度
	达成预期指标
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	资金支出时效性
	≤12月
	12
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	项目总成本
	＝130000元
	130000
	10
	10
	

	
	
	数量指标
	综合预算安排
	≤15万元
	13
	10
	10
	

	
	效益指标(30分)
	社会效益指标
	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度
	影响程度明显
	达成预期指标
	15
	15
	

	
	
	经济效益指标
	
	
	
	
	0
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	
	
	0
	

	
	
	可持续影响指标
	项目经费保障检察工作顺利进行
	影响程度明显
	达成预期指标
	15
	15
	

	
	满意度指标(10分)
	满意度指标
	服务对象满意度
	≥95%
	97
	10
	10
	

	总分
	
	100
	100.00
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第二部分 部门评价报告

2022 年度博望区检察院两房基建
项目绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。
博望区于2012年9月经国务院批复设立，同年经最高人民检察院批复设立马鞍山市博望区人民检察院。2021年7月前，检察院专业技术用房是租用的房子，基础设施条件差，功能不完善，不能满足现代检察管理工作的需要。为维护基层社会稳定、保障法律正确实施、加强基层民主法治建设，构建和谐社会，博望区人民检察院“两房”基建建设工程迫在眉睫。
“两房”基建建设主要由房屋建筑、场地和建筑设备三部分组成。房屋建筑包括专业技术用房及其附属用房和设备用房、检务工作区等；场地包括道路、广场、停车、绿化等用地；建筑设备主要包括建筑给排水系统、空调系统、建筑电气系统、弱电系统、司法检验鉴定设备及信息化和智能化建设等。
“两房”基建建设自2018年开工，2021年7月投入使用，工程建设稳步进行。
2022年，本级财政拨款450万元，博望区人民检察院将所有拨款都严格按照相关财经法规、制度执行支付，全年共计支付使用115.76万元。
（2） 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
完善基建建设，改善社会治安环境，增强城市吸引力。开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设现代化五大发展美好安徽创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
绩效评价对象为本级支出。绩效评价以项目支出绩效评价为重点，重点评价年初财政批复的与我院职能职责密切相关、具有明显社会影响和经济影响的项目。绩效评价一般以预算年度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确定的绩效目标开展部门项目自评，形成自评报告，报送区财政局对口业务科室审核备案。并对绩效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果应用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。
1.绩效评价原则：
绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。
目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。责任追究原则。
预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。
信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。
2.评价指标体系
根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的分值。本项目设置4个一级指标（预算执行、产出、效益、满意度）；9个二级指标（执行率、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）；17个三级指标。
绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效益、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“项目产出”分值权重50分，“项目效果”分值权重30分，“满意度”分值权重10分。
3.评价方法
审阅资料。绩效评价工作小组查阅抽查单位及项目的会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。依据下达的投资预算，对照我院2022年实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。
4.评价标准
（1）《安徽省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（皖政〔2011〕115号）；
（2）《安徽省财政厅关于印发省财政厅预算绩效管理工作内部规程（暂行）的通知》（财预〔2013〕520号）；
（3）《博望区财政预算绩效评价体系和指标库（2021年版）》（博预〔2021〕57号）；
（4）《中共马鞍山市委、马鞍山市人民政府关于印发<马鞍山市全面实施预算绩效管理办法>的通知》（马发〔2019〕20号）；
（5）《中共马鞍山市博望区委、马鞍山市博望区人民政府关于印发〈博望区全面实施预算绩效管理细则〉的通知》（马博发〔2021〕13号）；
（6）区财政局关于2022年度部门绩效评价工作要求；
（7）其他。
（三）绩效评价工作过程。
根据博望区财政局《博望区预算支出绩效评价2023年工作实施方案》博财【2023】21号要求，检察院成立了以党组成员、专职检委陈伟强为组长，以办公室人员为小组成员的绩效考核自评小组。组长主要负责绩效评价工作的总体质量，负责与业务有关各方在重大事项方面充分且及时沟通，解决业务执行中所有重大方面的相关事项。小组成员负责整体支出绩效评价的具体实施，进行整体支出前期调研、制定绩效指标体系、实施方案，编写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
	项目支出绩效自评表 

	[bookmark: _GoBack]（   2022 年度）

	项目名称
	博望区检察院“两房”基建项目支出

	主管部门
	马鞍山市博望区人民检察院
	实施单位
	博望区人民检察院

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	450
	450
	115.76
	10
	25.72%
	2.57

	
	 其中：本年财政拨款
	450
	450
	115.76
	-
	25.72%
	-

	
	    上年结转资金
	
	
	
	-
	
	-

	
	       其他资金
	
	
	
	-
	
	-

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：基建工程项目竣工验收合格率
	100%
	100%
	25
	25
	

	
	
	时效指标
	指标1：按期完工
	达到进度要求
	达到预期指标
	25
	25
	

	
	
	成本指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	效
益
指
标
(30分)
	社会效益
指标
	指标1：人民群众安全感
	95%
	98%
	30
	30
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影
响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
(10分)
	服务对象
满意度指标
	指标1：群众对检察工作满意度
	95%
	97%
	10
	10
	

	总分
	
	
	92.57
	92.57
	


我院2022年“两房”基建项目支出绩效自评得分92.57分，评价等级为“优”。2022年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，有效维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）
（一）项目执行情况。
2022年预算安排项目资金450万元，实际到位资金450万元，全年支付资金115.76万元，项目资金使用率25.72%。
（二）项目产出情况。
“两房”基建项目竣工验收合格率达到了100%。
（2） 项目效益情况。
促进了单位事业的发展，维护了检察形象，人民群众安全达到98%。
（3） 项目满意度情况。
提供了良好的工作环境，维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，群众对检察工作满意度达到97%。
5、 主要经验及做法
强化预算约束，拟定工作方案，明确推进计划，有效推进项目进度。对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时纠正偏差。
6、 存在问题及原因分析
2022年“两房”基建项目尚未完成竣工验收审计，预算完成率未达到100%，造成项目经费结余，资金支付进度缓慢。
七、有关建议
尽快完成竣工验收审计，加快资金支付进度。
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